**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2022.2.26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 前端静态网站页面的开发 | 计划起止日期 | 2022.3.1-2022.3.14 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 进行医院系统的模块划分，构建程序流程图，确定网站版面内容 | 3.1-3.2 | 梁莘朋、苏昊阳、余佳毅、郭天奕 | | 2 | 根据版面内容，绘制部分页面元素 | 3.3-3.8 | 梁莘朋、余佳毅 | | 3 | 学习HTML、React与CSS | 3.3-3.6 | 郭天奕、苏昊阳 | | 4 | 编写网站页面，构建页面框架 | 3.3-3.10 | 郭天奕、苏昊阳 | | 5 | 运用CSS调整页面样式 | 3.9-3.11 | 郭天奕、苏昊阳 | | 6 | 进行结果检验与改进 | 3.12-3.14 | 梁莘朋、苏昊阳、余佳毅、郭天奕 | | | | |
| 预期成果：独立的数个网站页面，网页基本元素填充到位；网页的源代码；网站运行模型；网站用户使用指南 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1：进度风险，课程安排较为紧迫，可能未能完成网站页面编写与结构搭建。解决方案：参考其他web项目开发案例帮助进行网站编写。  2：技术风险：初次接触互联网应用的开发，对于HTML，React与CSS的使用没有经验，需要自己摸索。解决方案：搜寻学习相关技术网课，及时求助于老师和助教。  3：设计风险：对于医院管理系统的不够熟悉，可能会导致网站运行模型不够合理，运行流程不够快捷顺畅。解决方案：浏览真实医院管理系统，帮助建立运行模型与程序运行流程 | | | |