**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2022.3.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 牙科医院管理系统 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2022.3.1-2022.3.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了vision文档、用例模型、需求规约的编写。  对web界面进行了设计与代码编写，设计了网站的基本元素。  网页的源代码，网站运行模型，网站用户使用指南等有待进一步完善。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  由于主要任务是设计web网页界面，故主要测试是关于界面设计、元素选择方面，尽量保证网页界面的整洁与美观。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  由于疫情以及有组员隔离的原因，有些迭代任务没能及时跟上进度，加上HTML、CSS等知识储备不足，界面的交互等方面还没有完全落实。需要我们在今后的迭代任务中进一步完善相关功能。 | | | |
| 经验和教训：  在今后的迭代任务中，可能也会遇到疫情这样的不可抗因素，导致我们的任务无法及时完成，故我们要对小组组员的工作进一步细化，及时学习相关知识，克服拖延的习惯，才能让小组的迭代任务保质保量地完成。 | | | |